Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.03.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| **Alex Ierardi e Alessandro Perri**  Risolto il problema dell’emettitore infrarossi cambiando la resistenza da 360 ohm a 100 ohm (prova con 50), progettato tutto l’hardware utilizzando blender: piano e case ricevitore per la bucalettere.  **Diego Muniz**  Assente. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Resistenza troppo grande |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * Giusti con i tempi |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Montare tutto l’hardware (se pronto) * Iniziare il programma per la trasmissione dei dati. |